Food Delivery Web
Documento do Plano de Gerenciamento de Configuração

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
22/03/10	1.0.0.0	Criação do documento	Renato Correa
23/03/10	1.0.0.1	Alteração dos Responsáveis / Atualização da Configuração de Mudança	Renato Correa

# Objetivo
O objetivo deste documento é manter, por meio da gerência de configuração, a integridade de todos os documentos e artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento do aplicativo e padronizar as modificações que ocorrerem no sistema.

# Responsáveis
Responsável	Item
Pedro Henrique Fernandes Cardoso	Código-Fonte
Estevão Bissoli Saleme	Documentos de Arquitetura
Janaína Faria de Oliveira	Documentos dos Requisitos/Relatórios de Teste

# Nomenclatura e Identificadores
## Nomenclatura dos arquivos gerados:

Nomenclatura	Descrição
Artefatos	Todos os documentos, código-fonte, leiautes gerados durante o projeto
Baseline	Documentos considerados estáveis. Estes documentos só receberão alterações depois da autorização de mudança.
Bug	Incidente(s) gerado(s) pelo aplicativo

## Identificação dos arquivos:
<AAAA>: Nome do Projeto
<BBBB>: Tipo do Documento
<CCCC>: Versão

A identificação dos artefatos será feita desta maneira:
<AAAA> + <BBBB> + <CCCC>

Segue abaixo a sigla dos documentos:
Sigla	Documento
USC	Casos de Uso
ARQ	Documento de Arquitetura
GCS	Documento de Gerência da Configuração
REQ	Documento de Requisito
DTE	Documento de Teste
RTE	Relatório de Teste

# Estrutura do Repositório do Projeto
Segue abaixo a estrutura do repositório:
Pasta	Descrição
Food Delivery Web\	Pasta Raiz do Projeto
Food Delivery Web\Documentação	Documentos do Projeto
Food Delivery Web\Documentação\Analise	Documentos relacionados a definição lógica do aplicativo
Food Delivery Web\Documentação\Modelo de Dados	Documentos sobre a geração/modificação da base de dados do aplicativo.
Food Delivery Web\Documentação\Outros Documentos	Demais documentos gerados durante o processo de desenvolvimento do aplicativo
Food Delivery Web\Documentação\Planejamento	Documentos relacionados ao planejamento do projeto
Food Delivery Web\Documentação\Projeto	Documentos relacionados ao desenvolvimento do projeto, como documento de arquitetura, etc.
Food Delivery Web\Documentação\Requisitos	Documentos do Código-Fonte
Food Delivery Web\Documentação\Testes	Documentos voltados aos testes
Food Delivery Web\Fontes	Documentos gerados a partir do desenvolvimento do aplicativo
Food Delivery Web\Fontes\fdwPresentation	Documentos gerados para a interface do aplicativo
Food Delivery Web\Fontes\foodDeliveryWebCore	Documentos gerados para o núcleo (Camada de acesso aos dados, regras de negócio, etc).

# Ferramentas
Segue abaixo a lista de ferramentas utilizadas na gerência de configuração durante o processo de desenvolvimento do aplicativo:

Ferramenta	Descrição
Code.google.com	Servidor de Repositório de Arquivos
gTalk	Aplicativo para comunicação
Argo UML	Aplicativo para Modelagem de Diagramas
OpenProj	Aplicativo para Elaboração do Cronograma
Bug	Incidente(s) gerado(s) pelo aplicativo

# Controle de Mudança
## Procedimentos
Segue abaixo a lista de procedimentos que serão efetuados assim que uma mudança for executada.
- A solicitação de mudança é feita(nesta ordem), contendo:
  - Nome do Solicitante;
  - Serviço;
  - Motivo da Mudança;
  - Impacto;
  - Plano de Roll Out (O que será feito);
  - Plano de Reversão;
  - Plano de Verificação;
  - Aprovação;
  - Implementação;
  - Teste.
## Estados de uma solicitação de mudança
As solicitações de mudança possuem determinado status durante a sua resolução. Estes status são: ABERTA. ATRIBUIDA, RESOLVIDA, REABERTA, FECHADA, conforme figura abaixo.

Relaciona ainda os envolvidos e usuários, assim como descreve os requisitos de negócio que devem ser atendidos. Dessa forma, este documento fornece insumos para o acordo com o cliente, a estimativa de esforço e o desenvolvimento da solução.