Food Delivery Web
Plano de Gerenciamento de Requisitos

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor

# Objetivo
Apresentação dos documentos e tipos de requisitos definidos no projeto de requisitos.
# Documentos
Os documentos que estarão presentes no projeto são: Documento de Visão, Glossário, Documento de Especificação de Caso de Uso, Documento de Especificação Suplementar, Documento de Regras de Negócio e Plano de Gerência de Requisitos. A seguir é apresentado o significado de cada um.
## Documento de Visão
Apresenta uma visão geral do produto a ser desenvolvido em termos de requisitos de negócio e apresenta aqueles que estão direta/indiretamente envolvidos com o sistema. Contém os requisitos em um nível mais abstrato e é a base contratual para a obtenção dos requisitos mais detalhados do sistema. No Documento de Visão são inseridos os requisitos do tipo “Requisito de Negócio” (RQN).
Requisitos cancelados, caso existam, ficarão presentes na seção “itens cancelados” para manter um histórico dos requisitos. O atributo “estado” do requisito cancelado deverá ser alterado para “Cancelado”.
## Glossário
Definições dos termos importantes utilizados no projeto. Nesse documento são inseridos os requisitos do tipo “Termo” (TERM).
## Documento de Especificação de Caso de Uso
Traz a especificação detalhada de um caso de uso. Nesse documento são inseridos os requisitos do tipo “Caso de Uso” (UC).
## Documento de Especificação Suplementar
Traz as especificações do sistema que não foram capturadas pelos casos de uso, como itens de qualidade, incluindo usabilidade, segurança e desempenho, ou outras questões como sistema operacional e ambiente. Nesse documento são inseridos os requisitos do tipo “Especificação Suplementar” (SUPP).
## Documento de Regras de Negócio
Neste documento são apresentadas as regras de negócio que devem ser seguidas na execução das atividades automatizadas pelo sistema. É opcional. Nesse documento são inseridos os requisitos do tipo “Regra de Negócio” (RN).
## Plano de Gerência de Requisitos
Serve de guia para o gerenciamento de requisitos. Define os documentos, tipos de requisitos e rastreabilidade no projeto de requisitos.
# Tipos de Requisitos
Nesta seção são apresentados todos os tipos de requisitos e seus atributos que serão utilizados pelo projeto e seus significados.
## Atributos de Requisitos de Negócio (RQN)
Os Requisitos de Negócio descrevem as atividades que os usuários deverão ser capazes de executar, delimitando o domínio do problema. Estão descritos no Documento de Visão, se dividindo em: Funcionais, Não Funcionais e Inversos. Devem ser expressos em uma linguagem que o cliente possa compreender.
Atributo	Significado	Possíveis Valores
Classificação	Indica o tipo do requisito de negócio	Funcional Não Funcional Inverso
Prioridade	Indica o grau de prioridade do requisito de negócio	Alta Média Baixa
Complexidade	Complexidade de se implementar o requisito de negócio com a tecnologia que se pretende usar	Alta Média Baixa
Estado	Indica em que estágio se encontra o requisito de negócio	- Proposto / - Aprovado / - Produção / - Cancelado
Solicitante	Nome do envolvido que solicitou esse requisito de negócio	<Nome_envolvido>

## Atributos de Casos de Uso (UC)
O tipo de requisito caso de uso representa o conteúdo de algumas seções na especificação de caso de uso. O nome e a descrição do caso de uso é um requisito do tipo caso de uso. O fluxo básico também é um requisito do tipo caso de uso e fica associado ao requisito nome do caso de uso. Da mesma forma, os fluxos alternativos também são, cada um, requisitos do tipo caso de uso.
Atributo	Significado	Possíveis Valores
Tipo de conteúdo	Informa a que seção da especificação do caso de uso o requisito se refere	Descrição Fluxo Básico Fluxo Alternativo
Complexidade	Define a complexidade de implementação do Caso de Uso	Alta Média Baixa
Estado	Indica em que estágio se encontra o requisito de negócio	- Proposto / - Aprovado / - Produção / - Cancelado

A associação entre os vários requisitos do tipo caso de uso que fazem parte de um mesmo documento de especificação de caso de uso é do tipo hierárquica. O requisito com tipo de conteúdo “Descrição” é “pai” dos requisitos com tipo de conteúdo “Fluxo Básico” e “Fluxo Alternativo”.
## Atributos da Especificação Suplementar (SUPP)
Os requisitos do tipo especificação suplementar são os requisitos de produto que não estão descritos nas especificações de caso de uso.
Atributo	Significado	Possíveis Valores
Tipo	Indica o tipo de requisito de produto	- Usabilidade - Confiabilidade - Desempenho - Ambiente Operacional - Segurança e Controle de Acesso - Outras Categorias
Relevância	Indica a importância deste requisito para o cliente	Alta Média Baixa
Dificuldade	Indica a dificuldade de se implementar o requisito com a tecnologia que se pretende usar	Alta Média Baixa
Estado	Indica em que estágio se encontra o requisito não funcional	- Proposto / - Aprovado / - Produção / - Cancelado

## Atributos de Termo (TERM)
Os requisitos do tipo termo são os termos e significados dos termos que constam do glossário.
Atributo	Significado	Possíveis Valores
Fonte	Indica a fonte que forneceu o significado do termo	<Fonte>

## Atributos de Regra de Negócio (RN)
Os requisitos do tipo regra de negócio são as regras que devem ser implementadas no sistema.
Atributo	Significado	Possíveis Valores
Estado	Indica em que estágio se encontra a regra de negócio	- Proposto / - Aprovado / - Produção / - Cancelado

# Matrizes de Rastreabilidade Entre Requisitos
Nesta seção são apresentadas as matrizes de rastreabilidade entre tipos de requisitos do sistema.
Matriz	Indicação
Requisito de Negócio x Caso de Uso	Indica, para cada caso de uso, de qual requisito de negócio ele foi originado. O requisito de negócio deve ser rastreado para Casos de Uso “Pai”. Caso não esteja rastreado, o caso de uso estará fora do escopo do sistema.
Requisito de Negócio x Especificação Suplementar	Indica, para cada requisito do tipo especificação suplementar, de qual requisito de negócio ele foi originado.
Regra de Negócio x Caso de Uso	Indica, para cada regra de negócio, em quais casos de uso ela deve ser seguida.
Regra de Negócio x Termo	Indica, para cada regra de negócio, os termos aos quais ela faz referência. Toda regra de negócio deve fazer referência a pelo menos um termo no glossário.